**Informe de avance de proyecto de Nómina.**

**Proyecto:** Nómina

**Líder:** Juan David Vahos

**Encargado:** Fredy Camacho

**Cliente:** Adriana Rincón

**Fecha:** 24/10/18

**Estado y avances:**

* Prototipo de modelo relacional ajustado por el encargado y en espera de otra revisión.
* Fase de diseño comenzada.
* Alistamiento de entorno de desarrollo.
* Desarrollo de algunos módulos del sistema, tales como: Bonus (primas), áreas de la empresa, empresa y comisiones.

**Problemas o riesgos:**

* Percances de tiempo ocasionados por la finalización de otro proyecto en paralelo.
* Tiempo del proyecto utilizado en aprender el framework Laravel 5.6.
* Riesgo de pérdida de información en cuánto al control de versiones del proyecto en la herramienta GitHub.